М Е Р О П Р И Я Т И Я	Приложение №1

по реализации республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики

качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» по Красночетайскому району

(млн.руб.)

| № пп | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответственные исполнители | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источники финансирования | Всего (млн. рублей) | 2009 | 2010 | 2011 | 20012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Развитие систем водоснабжения с. Красные Четаи |
| 1 | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод в с. Красные Четаи |  | Минприроды Чувашии и администрация Красночетайского района | 2010 | Всего | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин по результатам оценки эксплуатационных запасов подземных вод |  | Минприроды Чувашии и администрация Красночетайского района | 2010-2012 | Всего | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,9 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2 |  | 0,5 | 0,5 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование ,строительство и реконструкция уличной водопроводной сети | 4,2 | Минприроды Чувашии и администрация Красночетайского района | 2016-2017 | Всего | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 | 8,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 7,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |  |

Развитие  систем  водоснабжения  по  сельским поселениям  Красночетайского района

| 5 | Строительство системы водоснабжения д. Атнары | 2,2км | Минприроды Чувашии и администрация Красночетайского района | 2010-2012 | Всего | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство системы водоснабжения д.д.Кузнечное, Акташи, Вторые Хоршеваши, Верхнее Аккозино | 11,5 |  | 2016-2018 | Всего | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство системы водоснабжения д.д. Кошкильдино, Хирлукасы | 6,9 |  | 2013-2015 | Всего | 8,6 |  |  |  |  | 2,86 | 2,86 | 2,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 6,9 |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство системы водоснабжения д.д.Тарабаи,Сормово | 4,8 |  | 2017-2018 | Всего | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство системы водоснабжения д.д.Мочеи, Испуханы | 6,8 |  | 2018-2020 | Всего | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 6 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство системы водоснабжения д.Черепаново | 8,2 |  | 2016-2017 | Всего | 17,1 |  |  |  |  |  |  |  | 8,55 | 8,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,55 |  |  |  |
| 11 | Строительство системы водоснабжения д.д.Питишево, Мижеркасы | 5,1 |  | 2017-2019 | Всего | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 12 | Реконструкция очистных сооружений иканализационных сетей с. Красные четаи | 700м3 | Минстрой Чувашии и Администрация Красночетайского района | 2016-2017 | Всего | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  | 56,0 | 56,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 13 | Проектирование систем водоснабжения |  | Администрация Красночетайского района | 2010-2014 | Всего | 1,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 1,0 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,150 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство водопроводной сети д.д.Санкино, Хозанкино | 6,6 |  | 2018-2019 | Всего | 12,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 | 6,35 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 | 1,85 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство водопроводной сети д.д.Баймашкино, Калугино | 8,2 |  | 20192020 | Всего | 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 | 8,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 16 | Строительство водопроводной сети д.д.Шоля , Ямаши | 9,4км |  | 2016-2018 | Всего | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство водопроводной сети д.дБ.Атмени, Шумшеваши | 9,2км |  | 2019-2020 | Всего | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 9,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 18 | Строительство в/ети д.д Ягункино, Тиханкино | 7,5км |  | 2017-2018 | Всего | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 | 6,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Стрительство водопроводной сети д.д В.Пятино, Н. Пятино | 7,5км |  | 2017-2018 | Всего | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 | 6,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Стрительство водопроводной сети дШтанаши | 5,5км |  | 2018-2019 | Всего | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджета | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 97 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |