| СОГЛАСОВАНО Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики ______________________ С.Э.Дринев «___» марта 2007 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Глава Красночетайского района ______________________________А.И.Криков «____» марта 2007 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) | Наименование объекта (парка, сквера, аллеи, сада и т.д., где планируется работы), местонахождение | Наименование предприятий, организаций всех форм собственности и учебных заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников (чел.) | Объемы работ (площадь озеленения (га), количество посаженных деревьев и кустарников (тыс.шт.), площадь цветников и газонов (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий городов и сельских поселений, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |
| 1.1. | Посадка деревьев и кустарников | 18.04.2007 | С.Красные Четаи, | Территория Парка 50- летия Победы | Работники райадминистрации | 70 | 1000 штук |
| 1.2 | Посадка деревьев | 18.04.2007 | С.Красные Четаи | Школьный парк, сквер академика Волкова Г.Н. Денропарк | Работники сельского поселения ,райадминистра-ции, Красночетайская школа- гимназия. | 90 | 1000 штук |
| 1.3. | Посадка деревьев | 25.04.07 | д. Санкино д. Вторые Хоршеваши | Овраг д. Санкино, д. Вторые Хоршеваши | Хозанкинское сельское поселение, МОУ Хозанкинская ООШ | 70 | 2 га. |
| 1.4. | Посадка деревьев | 18.04.2007 | д. Атнары | Атнары, вдоль оврага по ул. Заречная | Атнарское сельское поселение | 15 | 1000 |
| 1.5. | Посадка деревьев | 21.04.07 | д. Мочеи | Вокруг плотины д. Мочеи | Администрация сельского поселения Испуханская ООШ | 185 | 1200 |
| 1.6 | Посадка деревьев | 18.04.07 | д. Ст. Атаи | д. Ст. Атаи Овраги | Работники сельского поселения | 20 | 1500 |
| 1.7. | Посадка деревьев | 20.04.07 | д. Обыково | д.Обыково ск. Логинова | Работники с/п, депутаты | 20 | 500 |
| 1.8 | Посадка деревьев | 18.04.07 | д. д. Ямаши, Акчикасы, Баймашкино | д. д. Ямаши, Акчикасы, Баймашкино | Работники с/п, школы | 60 | 2000 |
| 1.9 | Посадка деревьев | 22.04.07 | Территория с/п | Дд Хорабыры, Кубяши, Питеркино | Работники с/п, школа, ООО «Асамат» | 50 | 2000 |
| 1.10 | Посадка деревьев | 26.04.07 | Территория с/п | д Мочковаши овраг | Работники с/п, культработники, | 15 | 500 |
| II. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения, в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке |
| 2.1. | Посадка деревьев | 26.04.2007 | Вдоль дороги с.Красные Четаи, дер.Ижекеи | Красночетайское сельское поселение | Работники сельского поселения и учащиеся , преподаватели Ижекейской НОШ, население | 50 | 2000 штук |
| 2.2 | Посадка деревьев | 21.10.2007 | С.Красные Четаи по ул.Красноармейская, К.Маркса | Красночетайское сельское поселение | Школьники гимназии, работники сельского поселения,МУП Красночет.электросети, население | 80 | 1500 штук |
| 2.3 | Посадка деревьев | 20.04.07 | Дд Мижеркасы, Хвадукасы | Пандиковское с/п | Работники с/п, депутаты, Мижеркасинская СОШ | 70 | 2000 |
| 2.4 | Посадка деревьев | 20.04.07 | Территория с/п Атмени | Вдоль дороги Шумерля -Ядрин | Работники с/п, культработники, учащиеся Б.Атменской СОШ | 50 | 1500 |
| 2.5 | Посадка деревьев | 20.04.07. | Территория с/п | Вдоль дороги Хорабыри - Питеркино | Работники с/п, школа, | 50 | 2000 |
| 2.6 | Посадка деревьев | 20.04.07 | Территория с/п | Вдоль автодорог Байцмашкино -Акчикасы | Работники с/п , школьники | 60 | 2000 |
| 2.7 | Посадка деревьев | 20.04.07 | Территория с/п | Вдоль автодороги Обыково –Новые Атаи | Работники с/п, школьники, депутаты | 55 | 4000 |
| 2.8 | Посадка деревьев | 20.04.07 | Территория с/п | Вдоль автодороги Чербаи - Акташи | Работники с/п, школьники, колхоз «Свобода» | 80 | 5000 |
| 2.9 | Посадка деревьев | 21.04.07 | Территория с/п | Вдоль дороги Карсирма - Жукино | Работники с/п | 150 | 2500 |
| III. Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам |
| 3.1. | Посадка черенков | С 23.04.2007 по 27.04.2007г | Овражная балка д. Томлеи | Красночетайское сельское поселение, население | Школьники, культработники, население | 60 | 1000 штук |
| 3.2. | Посадка деревьев | С 23.04.2007 по 27.04.2007 | С.Красные Четаи | Красночетайское сельское поселение | Школа гимназии и работники сельского поселения | 40 | 1500 штук |
| 3.3 | Благоустройство территории СОШ и детский сад «Колосок» | Апрель по октябрь | Территории с/п | С. Атнары | Работники школы, | 100 | 0,5 га |
| 3.4 | Уход за зеленными насаждениями и цветниками | апрель-октябрь | На тер-рии всех организаций, учреждений | Территории сельских поселений | Работники сельских поселений, школ, СХПК «Нива», ООО КФХ «Никитина», работники магазинов | 300 |  |
| 3.5. | Возведение клумб | май | Ст. Атаи, Н. Атаи, Р. Атаи, Яманы | около сельских клубов, медпунктов, школ | Работники сельских поселений, фельдшера, школьники | 50 | 9 клумб – 0,1 га |
| 3.6. | Уход за насаждениями | Апрель- октябрь | Территории организаций и предприятий | Вокруг Питеркинской школы, почты, магазина. | Работники этих учереждений | 60 |  |
| 3.7. | Уход за зелеными насаждениями и цветниками | Май- сентябрь | Территории сельских поселений | Вокруг Испуханской ООШ, Кумаркинской начальной школы- сад | Работники этих школ | 100 |  |
| 3.8. | Благоустройство памятных посадок, посаженных в честь победы | Апрель - май | Территории сельских поселений | д. Хозанкино, д. Тиханкино | Работники с/п, Хоршевашская ООШ, СХПК «Победа» | 100 | 2га. |
| IV. Реализация адресных мер по оздоровлению окружающей среды, созданию зеленых насаждений и улучшению санитарно-гигиенического состояния территории школ и дошкольных учреждений |
| 4.1. | Посадка деревьев | 14.10.2007 | С.Красные Четаи | Центральный стадион | Красночетайское сельское поселение, ДЮСШ | 40 | 1000 штук |
| 4.2. | Закладка клумб и цветников | Апрель - май | Территории с/п | Перед с/п | Большеатменская СОШ | 30 | 0,08 га. |
| 4.3. | Устройство клумб и цветников | Апрель - май | Территории с/п | Перед каждым предприятием, организацией | Население, проживающее на территории с/п, работники организаций | 500 | 0,2 га. |
| 4.4. | Санитарная уборка территории школ | постоянно | Территории с/п | Испуханская ООШ, Кумаркинская начальная школа - сад | Работники школ, школьники | 100 |  |
| 4.5. | Благоустройство территорий | постоянно | Территории с/п | Территории Новоатайской СОШ, Староатайской начальной школы | Работники школ, школьники | 170 | 1 га. |
| 4.6. | Очистка территории Штанашской СОШ, разбивка цветочных клумб. | апрель - май | Территории школы | Территории Штанашской СОШ | Работники школ, школьники | 130 |  |
| 4.7. | Устройство клумб и цветников | Апрель - май | Территории Акчикасинского с/п | Перед каждым предприятием, организацией, школой | Работники организаций, школ | 60 | 0,2 га. |
| V. Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течение лета 2007 г и проведение работ по дополнению зеленых насаждений |
| 5.1. | Периодический уход за саженцами | Летний период | Во всех населенных пунктах | Памятные посадки | Красночетайское сельское поселение | 30 |  |
| 5.2. | Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками | Последняя декада мая - август | Территории с/п | Во всех населенных пунктах | Работники с/п, школьники, культработники, работники торговли | 500 | 17500 шт. |
| VI. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, созданных весной-осенью 2005-2006 года |
| 6.1. | Инвентаризация молодых посадок 2005 – 2007 г.г. | С 23.04.2007 по 05.06.2007 | На территории с/п | Красночетайский район | Работники сельских поселений, культработники | 30 |  |
| VII. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок |
| 7.1. | Встреча с населением и рабочим коллективом ,учебными заведениями | С 17.04.2007 по 10.05.2007 | Во всех населенных пунктах | Красночетайский район | Работники сельских поселений, культработники, учителя школ, руководители предприятий, организаций | 100 |  |
| VIII. Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности |
| 8.1. | Выступление школьных агитбригад | С 17.04.2007 по 22.04.2007 | На территории сельских поселений | Красночетайский район | Главы поселений, директора школьных учреждений | 12 школьных агитбригад |  |
| IX. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева |
| 9.1. | Выступление глав сельских поселений, специалистов, ведущего эколога | За весь период работы | Средства массовой информации |  |  |  |  |
| 9.2 | Подведение предварительного итогов мероприятий, посвященных «Дню дерева» | к 5 июню, к всемирному дню охраны окружающей среды | Эколог района |  |  |  |  |