| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХЕРЛЕ ЧУТАЙ РАЙОНĚ; ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. ХЕРЛЕ ЧУТАЙ РАЙОНЕН ПУÇЛĂХĚ ЙЫШАНУ 03.08.2009 294 №_ Херле Чутай сали; ГЛАВА КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2009 № 294 с.Красные Четаи. |  |
| --- | --- |
| #### Об утверждении Методики учета #### накопительной стоимости финансируемых #### из бюджета Красночетайского района #### Чувашской Республики капитальных вложений |  |
| В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01 июня 2007 г. № 123 «Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Чувашской Республики», приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28.02.2007 № 88/п «Об утверждении методики учета накопительной стоимости финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики капитальных вложений» и в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета Красночетайского района, направляемых на капитальные вложения, п о с т а н о в л я ю: 1. Утвердить методику учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Красночетайского района Чувашской Республики капитальных вложений согласно приложению № 1. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Красночетайского района. # Глава района А.И.Криков Приложение № 1 к постановлению главы Красночетайского района Чувашской Республики № Методика учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Красночетайского района Чувашской Республики капитальных вложений Настоящая Методика разработана в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета Красночетайского района Чувашской Республики, направляемых на капитальные вложения. Финансовый отдел администрации Красночетайского района на основании перечня строек, объектов и объемов их финансирования, утвержденных законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие годы и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных государственных инвестициях соответствующего года, решениями Собрания депутатов Красночетайского района о бюджете Красночетайского района на соответствующие годы формирует данные согласно приложениям №№ 1.2. к настоящей методике. Формирование приложений осуществляется на основании представленных муниципальными заказчиками или застройщиками в финансовый отдел администрации Красночетайского района по каждой строке и каждому объекту, включенных в перечень строек и объектов для муниципальных нужд Красночетайского района Чувашской Республики следующих документов: а) сводные сметные расчеты стоимости строительства; б) документы об утверждении проектной документации; в) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, титульные списки переходящих строек и объектов. Заполнение формы согласно приложению № 1 к настоящей Методике производится в следующем порядке. В графе 2 указывается наименование отраслей, муниципальных заказчиков и объектов, финансирование которых предусмотрено законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, решениями Собрания депутатов о Красночетайского района о бюджете Красночетайского района на соответствующие финансовые годы и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных государственных инвестициях соответствующего года, В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов. В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульного списку вновь начинаемых строек и объектов и титульному списку переходящих строек и объектов. Графы 6, 7, 8 формируются на основании данных приложений к законам Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, решениям Собрания депутатов Красночетайского района о бюджете Красночетайского района на соответствующие финансовые годы и постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных инвестициях соответствующего года, титульного списка вновь начинаемых строек и объектов, титульного списка переходящих строек и объектов. В графе 9 отражается стоимость работ по муниципальному контракту. Графы 10, 11, 12 формируются по данным лицевого счета получателя бюджетных средств В графе 13 отражается остаток по муниципальному контракту, который определяется как разница графы 9 и граф 10, 11, 12. Графа 14 определяется делением суммы граф 10, 11, 12 на графу 9 и умножением на 100%. Заполнение формы согласно приложению № 2 к настоящей Методике производится в следующем порядке. В графе 2 указывается наименование мероприятий, объектов, финансирование которых предусмотрено законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о мерах по реализации закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие финансовые годы, решениями Собрания депутатов Красночетайского района о бюджете Красночетайского и постановлениями главы Красночетайского района о мерах по реализации решения о бюджете Красночетайского района Чувашской Республики на соответствующие финансовые годы. В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов. В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульному списку вновь начинаемых строек и объектов и титульному списку переходящих строек и объектов. Графа 6 формируется на основании данных приложений о распределении средств на строительство и реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования к постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики о мерах по реализации закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, постановлению главы Красночетайского района о мерах по реализации решения Собрания депутатов Красночетайского района о бюджете Красночетайского района Чувашской Республики на соответствующие финансовые годы. В графе 7 отражается стоимость работ по муниципальному контракту. Графа 8 формируется по данным лицевого счета получателя бюджетных средств. Графа 9 определяется как разница графы 7 и графы 8. Графа 10 определяется делением графы 8 на графу 7 и умножением на 100%. |  |