| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔН пуçлăхĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГЛАВА КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ă Н У __________03.08.2009 ____№294 Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___________03.08.2009 № 294 с. Красные Четаи |

#### Об утверждении Методики учета

#### накопительной стоимости финансируемых из бюджета Красночетайского района Чувашской Республики капитальных вложений

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01 июня 2007 г. № 123 «Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Чувашской Республики», приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28.02.2007 № 88/п «Об утверждении методики учета накопительной стоимости финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики капитальных вложений» и в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета Красночетайского района, направляемых на капитальные вложения,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить методику учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Красночетайского района Чувашской Республики капитальных вложений согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Красночетайского района.

| Глава района | А.И. Криков |
| --- | --- |

Приложение № 1 к

постановлению главы

Красночетайского района

Чувашской Республики

№

Методика

учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Красночетайского района Чувашской Республики капитальных вложений

Настоящая Методика разработана в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета Красночетайского района Чувашской Республики, направляемых на капитальные вложения.

Финансовый отдел администрации Красночетайского района  на основании перечня строек, объектов и объемов их финансирования, утвержденных законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие годы и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных государственных инвестициях соответствующего года, решениями Собрания депутатов Красночетайского района  о бюджете  Красночетайского района на соответствующие годы формирует данные согласно приложениям №№ 1.2. к настоящей методике.

Формирование приложений осуществляется на основании представленных муниципальными заказчиками или застройщиками в финансовый отдел администрации Красночетайского района по каждой строке и каждому объекту, включенных в перечень строек и объектов для муниципальных нужд Красночетайского района Чувашской Республики следующих документов:

а) сводные сметные расчеты стоимости строительства;

б) документы об утверждении проектной документации;

в) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, титульные списки переходящих строек и объектов.

Заполнение формы согласно приложению № 1 к настоящей Методике производится в следующем порядке.

В графе 2 указывается наименование отраслей, муниципальных заказчиков и объектов, финансирование которых предусмотрено законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, решениями Собрания депутатов о Красночетайского района о бюджете Красночетайского района на соответствующие финансовые годы и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных государственных инвестициях соответствующего года,

В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульного списку вновь начинаемых строек и объектов и титульному списку переходящих строек и объектов.

Графы 6, 7, 8 формируются на основании данных приложений к законам Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, решениям Собрания депутатов Красночетайского района  о бюджете Красночетайского района  на соответствующие финансовые годы и постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных инвестициях соответствующего года, титульного списка вновь начинаемых строек и объектов, титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 9 отражается стоимость работ по муниципальному контракту.

Графы 10, 11, 12 формируются по данным лицевого счета получателя бюджетных средств

В графе 13 отражается остаток по муниципальному контракту, который определяется как разница графы 9 и граф 10, 11, 12.

Графа 14 определяется делением суммы граф 10, 11, 12 на графу 9 и умножением на 100%.

Заполнение формы согласно приложению № 2 к настоящей Методике производится в следующем порядке.

В графе 2 указывается наименование мероприятий, объектов, финансирование которых предусмотрено законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о мерах по реализации закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие финансовые годы, решениями Собрания депутатов Красночетайского района о бюджете Красночетайского  и постановлениями главы Красночетайского района о мерах по реализации решения о бюджете Красночетайского района Чувашской Республики на соответствующие финансовые годы.

В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульному списку вновь начинаемых строек и объектов и титульному списку переходящих строек и объектов.

Графа 6 формируется на основании данных приложений о распределении средств на строительство и реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования к постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики о мерах по реализации закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, постановлению главы Красночетайского района о мерах по реализации решения Собрания депутатов Красночетайского района о бюджете Красночетайского района Чувашской Республики на соответствующие финансовые годы.

В графе 7 отражается стоимость работ по муниципальному контракту.

Графа 8 формируется по данным лицевого счета получателя бюджетных средств.

Графа 9 определяется как разница графы 7 и графы 8.

Графа 10 определяется делением графы 8 на графу 7 и умножением на 100%.